ATA´S GRUPO 06 – Sprint2/Daily

**Data:** 31/03/2025?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | Integrantes | PRESENTE | AUSENTE |
| 01251089 | Anne Yukari Yamasaki | **O** |  |
| 01251075 | Filipe da Silva Santana |  | **O** |
| 01232147 | Guilherme Oliveira Mendes | **O** |  |
| 01251057 | Hygor Silva Wanderlei | **O** |  |
| 01251096 | João Victor Torelli de Matos | **O** |  |
| 01251080 | Victor Hugo Liz Orenga | **O** |  |

Motivo da ausência: O aluno Filipe da Silva Santana não estava se sentindo bem, e por estar passando mal teve que ir embora mais cedo.

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

* Foi definido que seria realizado alterações no banco de dados do Projeto por João Victor Torelli e Guilherme Mendes.
* Foi definido que a Anne Yukari e o Victor Hugo cuidarão do protótipo da dashboard.
* Foi definido que o Victor Hugo em conjunto com o Filipe Santana e Anne Yukari ficaria responsável pelo primeiro teste de integração, da API com o banco de dados.
* Foi definido que o grupo trabalharia para validar a calculadora que será retrabalhada por Hygor Silva, João Victor Torelli e Guilherme Mendes.
* Foi definido que o grupo como um todo continuaria pesquisando dados para retrabalhar o contexto do projeto.
* Foi definido que o Hygor Silva e o Filipe Santana ficariam responsáveis por trabalhar no código html da Dashboard.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plano de Ação** – para próxima semana: | | |
| **O que fazer** | **Prazo de Entrega** | **Quem (Responsável)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco de dados revisado e atualizado, com validação.** | **11/04** | João Victor Torelli e Guilherme Mendes. |
| **Prototipação da Dashboard** | **11/04** | Anne Yukari e Victor Hugo |
| **Teste de Integração da API com o banco de dados** | **11/04** | Anne Yukari, Filipe Santana e Victor Hugo |
| **Revisar e atualizar a calculadora. (Buscar validação)** | **11/04** | João Victor Torelli, Guilherme Mendes e Hygor Silva |
| **Revisar e posteriormente retrabalhar o contexto.** | **11/04** | \* |
| **Realização da estruturação da Dashboard.** | **11/04** | Hygor Silva e Filipe Santana |

